CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI — UNIASSELVI

Engenharia de Software — 6º período

Experiência Profissional: Desenvolvimento de Aplicações

Termo de Referência

GosthSales

Prof. Evaldo A. Oliveira

Aluno: Jean J. da Silva

# 1. Identificação

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Nome do projeto | GosthSales |
| Solicitante | Jean J. da Silva |
| Equipe executora e papéis | Jean J. da Silva |
| Data de emissão | 02/09/2026 |
| Versão | 1.0 |
| Vínculo acadêmico | Trabalho de Conclusão de Curso — Engenharia de Software — 6º período — UNIASSELVI |

# 2. Contexto e justificativa

Vários empreendedores e comerciantes mantêm o controle de vendas, estoque e clientes utilizando métodos que podem ser falhos, como cadernos, planilhas de Excel e aplicações muitas vezes duvidosas.

Nesse cenário, aumentam as possibilidades de divergências no estoque e no faturamento, ocasionando a perda de informações de clientes e produtos, retrabalho no fechamento das vendas e dificuldade para recuperar rapidamente os dados de uma operação ou cliente. Esse problema tende a ocorrer no momento da inclusão ou alteração de determinados itens, na realização de vendas e na conferência do estoque.

# 3. Objeto e escopo

## 3.1 Objetivo

Objetivo: Desenvolver, no período definido pela disciplina, um MVP funcional de um sistema web PDV destinado a pequenos negócios, contendo cadastro de produtos, clientes e empresas, controle de estoque, registro de vendas, formas de pagamento e geração de pedidos (romaneios) em PDF para impressão e download.

Critérios de sucesso:

- MVP executável e demonstrável, cobrindo integralmente o escopo definido.

- Cadastros de produtos, clientes e empresas funcionais.

- Controle de estoque com baixa automática após a venda.

- Registro de vendas com formas de pagamento e emissão de romaneio em PDF.

- Entrega de todos os documentos (requisitos, arquitetura, testes, manual) nos prazos.

- Aceite formal do patrocinador na apresentação final (Aula 19).

## 3.2 Escopo incluído

| Nº | Funcionalidade prevista |
| --- | --- |
| 1 | Cadastro, consulta, edição e inativação de produtos, com informações necessárias à identificação e comercialização. |
| 2 | Cadastro, consulta, edição e remoção de clientes. |
| 3 | Cadastro e manutenção dos dados do usuário responsável pela operação do sistema. |
| 4 | Controle de estoque com registro de entradas, saídas e saldo dos produtos. |
| 5 | Registro de vendas com seleção de produtos, quantidades, valores e informações do cliente. |
| 6 | Registro e seleção das formas de pagamento. |
| 7 | Geração de pedidos (romaneios) em PDF, para download e impressão |
| 8 | Consulta dos registros necessários para acompanhar produtos, clientes, estoque e vendas. |

## 3.3 Escopo excluído

| Item excluído | Razão da exclusão |
| --- | --- |
| Emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF) | Fora do objetivo inicial. Envolve regras fiscais, certificados e integrações externas. |
| Aplicação mobile para Android ou iOS. | Fora do objetivo inicial. Custaria mais tempo. |

# 4. Produtos entregáveis

| Produto | Formato | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Prototipo do sistema web PDV | Aplicação web executável para demonstração, contendo as funcionalidades do escopo | Aula 19 |
| Código-fonte | Repositório com controle de versão e histórico preservado | Aula 19 |
| Especificação de requisitos | Documento com requisitos funcionais, não funcionais e matriz de rastreabilidade | Aula 19 |
| Documento de arquitetura | Camadas, modelo de domínio, estruturas de dados e contratos | Aula 19 |
| Plano e resultados de testes | Casos de teste, execuções e registro de defeitos | Aula 19 |
| Manual de instalação e uso | Requisitos de ambiente e instruções de operação | Aula 19 |

# 5. Critérios de aceitação

Cada produto será considerado aceito quando atender integralmente às condições abaixo, verificáveis por demonstração ou por inspeção documental.

| Nº | Critério de aceitação | Forma de verificação |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | O sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e remover produtos sem aceitar campos obrigatórios inválidos ou vazios. | Executar as operações da aplicação com dados válidos e inválidos e verificar os resultados. |
| CA-02 | O sistema deve permitir cadastrar e consultar clientes e manter os dados associados aos seus IDs. | Realizar cadastro, consulta e alteração de um cliente e conferir os dados apresentados. |
| CA-03 | Após uma operação, o saldo do caixa e do produto deve refletir a entrada ou saída registrada. | Cadastrar um produto, registrar movimentações e conferir o saldo exibido antes e depois de cada operação. |
| CA-04 | O sistema deve rejeitar uma venda com quantidade superior ao estoque disponível ou com dados obrigatórios inválidos. | Tentar concluir vendas com quantidade inválida, produto inexistente ou estoque insuficiente e verificar o bloqueio apresentado. |
| CA-05 | O sistema deve gerar um romaneio em PDF contendo, identificação da empresa e do cliente, itens da venda, quantidades, valores e forma de pagamento, permitindo impressão e download. | Efetuar um pedido e gerar o PDF; inspecionar o arquivo e executar as opções de impressão e download. |
| CA-06 | Uma pessoa que não participou do desenvolvimento deve conseguir colocar a aplicação em funcionamento seguindo apenas o manual de instalação e uso, no ambiente definido para a entrega. | Entregar a aplicação a um terceiro e observar a execução seguindo exclusivamente o manual. |

# 6. Restrições e premissas

## 6.1 Restrições

- O prazo de desenvolvimento está limitado a 3 meses.

- A demonstração dependerá dos equipamentos dos usuarios, notebook, celular, desktop, tablet.

- Alteração no escopo: incorporar integrações externas não previstas.

## 6.2 Premissas

- A equipe terá o semestre para finalizar o projeto.

- Os usuários de teste terão acesso a um navegador web no laboratório no dia da apresentação.

- Não incorporar nada que não esteja no escopo inicial.

# 7. Controle de alterações

Toda alteração posterior ao aceite desta versão será registrada abaixo, com identificação do item alterado, da razão e do impacto em prazo e esforço. Alterações não registradas não serão consideradas na avaliação da entrega final.

| Versão | Data | Tarefa | Razão e impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/09/2026 | Iniciar projeto | Definição do escopo, entregáveis e critérios de aceitação da aplicação. |
| 1.1 | A definir | Primeiro teste | A definir |
| 1.5 | A definir | Segundo teste | A definir |